# АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКОВРЯЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунский район Новосибирская область

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_07.07.2014_№ _24_

Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в

концессию объектов теплоснабжения и водоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности муниципального

образования Заковряжинского сельсовета.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в целях реализации подпункта «б» пункта 3 перечня поручений по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 года от 06.07.2013 г. № Пр – 1479:

- Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Заковряжинского сельсовета, согласно приложению.

- Разместить настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Заковряжинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Заковряжинского  сельсовета www.zakov.ru

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава                                                                                                           В.Н.Маслов

Приложение

к распоряжению администрации

Заковряжинского сельсовета

от _07.07.2014_ № _24_

ГРАФИК

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования

Заковряжинского  сельсовета.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оформление прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения и водоснабжения и техническая инвентаризация объектов ЖКХ | С момента утверждения до 01.09.2015 |
| 2 | Создание конкурсной комиссии | 01.09.2015 г. - 01.10.2015 г. |
| 3 | Разработка конкурсной документации | 01.10.2015 г.- 01.11.2015 г. |
| 4 | Конкурсные процедуры | 01.11.2015 г.- 01.12.2015 г. |
| 5 | Заключение концессионного соглашения с победителем конкурсных процедур | 01.12.2015 г.- 01.01.2016 г. |
| 6 | Реализация концессионного соглашения | Согласно сроков концессионного соглашения |